Załącznik Nr 8

do SIWZ na Modernizację   obiektu DPS

w Dolicach w zakresie ochrony p.poż.

etap III przebudowa systemu SAP

Wzór

UMOWA

o wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ……...................................  pomiędzy:

Powiatem Stargardzkim – Domem Pomocy Społecznej w Dolicach ul. Wiśniowa 12

reprezentowanym przez dyrektora Olę Stereńczak

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

o następującej treści:

I. Przedmiot umowy

§ 1. W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  przeprowadzonego przez Zamawiającego w dniu ….................. w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Modernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej w Dolicach w zakresie ochrony przeciwpożarowej – etap III przebudowa systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP.

§ 2. 1. Zakres zamówienia obejmuje następujące roboty:

1)  wymianę istniejącej centrali SAP na przystosowaną do obsługi systemu oddymiania klatek 
       schodowych,

2)  wymianę istniejących czujek ppoż. oraz zainstalowanie nowych czujek w celu objęcia 
       całkowitą ochroną budynku głównego DPS ,

3)  prace murarskie, tynkarskie i malarskie związane z układaniem nowych przewodów do czujek.

2. Szczegółowy zakres robót oraz sposób i warunki jej wykonania określa dokumentacja               projektowa, tj. program funkcjonalno użytkowy, projekty budowlany,  przedmiary robót oraz  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, będące integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia.

3. Wykonawca ma obowiązek uzgodnić organizację robót z dyrektorem Domu Pomocy    Społecznej oraz inspektorem nadzoru.

II. Postanowienia  ogólne

§ 3.  Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

1)Zamawiający przekaże plac budowy w terminie: 	….........

2)Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: .............................................

3)Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się na dzień: ……..........………………..

§ 4. Zamawiający powołał inspektora nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej w

osobie:  Piotr Różański. Tel. …................. .

III. Obowiązki i zakres odpowiedzialności wykonawcy

§ 5. 1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.  W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, będzie usuwał odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

3. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 
i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

§ 6. 1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi związanymi z bezpośrednio z wykonywanymi robotami, oraz od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

2. Wszelkie kwoty szkód i odszkodowań nie pokryte ubezpieczeniem lub nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych będą obciążały Wykonawcę.

§ 7.1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z wyrobów budowlanych i urządzeń własnych.

2. Wyroby budowlane i urządzenia własne Wykonawcy, o których mowa w ust.1 powinnyo dpowiadać jakości i wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie.

3. Na każde żądanie Zamawiającego  lub  inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest

okazać do wskazanych wyrobów budowlanych dokumenty określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

4. Wykonawca zapewni, na żądanie Zamawiającego, potrzebne oprzyrządowanie i

potencjał ludzki wymagane do zbadania jakości wykonanych robót, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych wyrobów budowlanych.

§ 8. Wykonawca  przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

1) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających; jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu właściwego,

2) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót lub ich części w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

3) w wypadku  spowodowania zniszczeń lub uszkodzeń u osób trzecich w takcie realizacji robót - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, a jeżeli to jest niemożliwe wypłacenie odszkodowania za zniszczenia.

IV. Gwarancja i rękojmia

§ 9. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot niniejszej umowy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego odbioru robót. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istotnych wad (usterek) wykonywanych robót lub wbudowanych wyrobów budowlanych i urządzeń, gwarancję na usterkowane roboty bądź urządzenia przedłuża się o okres gwarancyjny i rękojmi liczony od dnia zgłoszenia, usterki do dnia  jej usunięcia, a w przypadku wymiany urządzenia o cały okres gwarancji, liczony od daty usunięcia wady lub usterki.

§ 10. 1.Wykonawca  zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady w terminie 3 dni roboczych, od daty powiadomienia go przez Zamawiającego.

2. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszystkie wady, jakie wówczas zostaną ujawnione, albo nadzorować usuwanie wad przez podmiot, któremu to powierzył.

3. Strony  ustalają, że uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wygasają po upływie trzech lat, licząc od dnia uzyskania pozwolenia na użytkowanie  przedmiotu umowy.

4. Wadę i jej usunięcie w określonym terminie stwierdza się protokólarnie.

5. Wady nieusunięte   w  wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Wykonawca przy  odbiorze końcowym  przekaże Zamawiającemu dokumenty ustanawiające gwarancję jakości, dotyczące wyrobów i urządzeń wbudowanych lub zamontowanych w obiekcie, stanowiącym przedmiot umowy.

V. Zasady odbioru robót

§ 11. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót stanowiących przedmiot

niniejszej umowy strony w przeciągu 5 dni  ustalą termin odbioru końcowego robót .

§ 12. Wykonawca w   dniu  odbioru  końcowego robót   przedkłada   Zamawiającemu

dokumenty   pozwalające   Zamawiającemu    na    ocenę    prawidłowości    wykonania

zamówionych robót budowlanych, w tym w szczególności :

1) wymagane certyfikaty, atesty  oraz  deklaracje  zgodności  na  wbudowane  materiały  i

urządzenia,

2) dokumentację powykonawczą.

§ 13. 1.  Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu

usunięcia wad bądź dokonać odbioru wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie wad,

2) jeżeli nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający

może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi bądź powierzyć wykonanie

umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 14. 1. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół, który w szczególności

zawierać będzie:

1)  miejsce i datę czynności,

2) określenie przedmiotu odbioru,

3) wskazanie osób uczestniczących ze strony Wykonawcy oraz ze strony Zamawiającego,

4) spis ewentualnych wad lub usterek, terminów usunięcia,

5) oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze

6) wykaz dokumentów przekazywanych Zamawiającemu przez Wykonawcę,

6) podpisy uczestników odbioru,

2. Odmowa podpisania protokółu przez któregokolwiek uczestnika odbioru winna być

odnotowana w protokóle.

3. Protokół odbioru końcowego sporządza się w przynajmniej 2 egzemplarzach, po 1 dla

każdej ze stron .

VI. Wynagrodzenie

§ 15. Zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie brutto w kwocie ….................. w tym należny podatek VAT w wysokości …....................... .

§ 16. 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Zamawiającego po ostatecznym odbiorze robót.

2. Należność wynikająca z faktury płatna będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

§ 17. Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczek ani faktur częściowych.

VII. Kary umowne

§ 18. 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia robót w wysokości 0,25 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15, liczone za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu z §3 pkt 2 do dnia faktycznego rozpoczęcia robót włącznie,

2) za niedotrzymanie terminu zakończenia przedmiotu umowy, w wysokości 
0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15  liczone za każdy dzień opóźnienia po upływie terminu określonego w §3 pkt 3 do dnia odbioru końcowego włącznie,

3) za opóźnienie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 15, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, do dnia ich faktycznego usunięcia włącznie,

4) za rozwiązanie umowy przez Wykonawcę albo za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 5,0 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w §15.

2. Kwoty kar umownych zostaną potrącone z wynagrodzenia należnego  Wykonawcy na co Wykonawca wyraża zgodę.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego.

4. Zamawiający w razie nie dotrzymania terminu płatności wskazanego w  § 16.2 zapłaci Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w zapłacie odsetki ustawowe.

VIII. Zmiana umowy, rozwiązanie i odstąpienie od umowy

§ 19. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

§ 20.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

§ 21. 1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania  umowy jeżeli:

1) Wykonawca  nie rozpoczął robót w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

2) Wykonawca  samowolnie przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

3) jakość i terminowość robót nie gwarantują wykonania przedmiotu umowy bez wad i opóźnień,

4) w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonania robót niezgodnie z projektem, przy zastosowaniu niewłaściwych materiałów lub w sposób rażący zagraża bezpieczeństwu pracowników,

5) Wykonawca rażąco naruszył inne postanowienia umowy.

2. Rozwiązanie umowy powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy.

3. Rozwiązanie umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 22. W sytuacji  rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień rozwiązania lub odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca sporządzi wykaz tych wyrobów budowlanych, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn nie leżących po jego stronie,

4) Wykonawca  zgłosi Zamawiającemu do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające,

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 10 dni od dnia rozwiązania lub odstąpienia od umowy, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione pod rygorem uznania, że pozostawione mienie Wykonawcy zostało porzucone zamiarem wyzbycia się własności oraz powstania obowiązku zapłaty kosztów przechowywania i dozorowania tego mienia według stawek określonych przez Zamawiającego,

6) Zamawiający zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które                  zostały wykonane do dnia rozwiązania lub odstąpienia w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury z zastrzeżeniem § 18 pkt 2,

b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

IX. Postanowienia końcowe

§ 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowa stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

§ 24. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                   Wykonawca